二、学院办学条件（基建办、信息技术中心、实训中心、电子商务系、图书馆、财务处）

（一）对规划提出的主要规划指标进展情况进行分析评价

1．学院规划的基本内容

规划中的办学条件主要包括：教学实验实训设施建设、图书馆建设和校舍及校园建设。

（1）教学实验实训设施建设

学院成立初，将对原有实践性教学相应的实训场地逐一充实完善，及时对相关设备进行升级换代。在学院成立后的5年内，计划再投入900万元左右，建立ERP沙盘训练室、证券实验室、审计实验室、财务管理实验室、先进的学生操作机房和功能完善的多媒体教室、语音室等。此外，加强与新希望集团、蓝光集团、西南油汽田分公司、国航西南公司……等企业的紧密合作，建立稳定的院外学生实习训练基地，并不断扩大。

2006-2010年学院实验室建设投入规划表

| 年度 | 新增实验室名称 | 个数 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006年 | 计算机房 | 2 | 683800 |
|  | 形体房 | 3 | 135000 |
|  | 健身房 | 3 | 249000 |
|  | 数字型多媒体语音室 | 2 | 813720 |
|  | 审计实验室 | 1 | 421900 |
|  | 模拟公司 | 1 | 332000 |
|  | ERP沙盘训练室 | 4 | 570480 |
| 2007年 | 计算机房 | 2 | 683800 |
|  | 数字型多媒体语音室 | 2 | 813720 |
|  | 实习观摩室 | 1 | 128000 |
|  | 会计电算化实验室 | 2 | 683800 |
|  | 网络实验室 | 2 | 493100 |
|  | 组装与维修实验室 | 2 | 394800 |
|  | 模拟政务中心 | 1 | 104000 |
|  | 财政结算中心 | 1 | 86000 |
| 2008年 | 计算机房 | 1 | 383800 |
|  | ERP实验室 | 2 | 833800 |
| 2009年 | 电子商务实验室 | 1 | 364000 |
|  | 证券实验室 | 1 | 440860 |
| 2010年 | 财务管理实验室 | 1 | 400860 |
| 合 计 |  | 35 | 9016440 |

（2）图书馆建设

学院计划投入1300万元新建面积达10000平方米的现代化图书馆，计划每年投入100万元左右购进各种适用图书6万册，到2010年，使图书馆纸制图书达到42万册。同时，完善计算机检索和借阅系统，扩大电子阅览室等，进一步提高图书馆的现代化水平。

（3）校舍及校园建设

校园建设包括校园占地以及校舍和绿化建设。需要在省财校人民南路校园占地 42亩，置换迁建后学院新校园占地383 亩。学院从2006年初开始全面展开龙泉大面新校园建设，总建筑面积13.09万平方米，建设投资达1.81亿元（含校舍建筑、运动场地、“七通一平”等建设支出）。学院将按照园林式学校的要求进行规划设计，校园绿化覆盖面积达到45%以上。

2．学校在规划实施后开展的主要工作（指标实现的进度）

截止2008年10月25日前，学院已在置换成功的383亩校园上建成新校舍和主要教学设施，具有情况如下：

（1）教学实验实训设施建设

2006-2008年学院实验室建设投入情况表

| 年度 | 新增实验室名称 | 功能 | 个数 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007年 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
| 2008年 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

（2）图书馆建设

学院现有馆藏纸质图书    万册，其中专业图书    万册，电子图书    万册。2008年9月开通数字图书资源系统，向学院师生提供读秀学术检索平台、超星数字图书资源远程访问30万册、本地镜像11万册、维普《中文科技期刊数据库》89年至今约900种期刊。

（3）校舍及校园建设

| 序号 | 项目 | 建筑面积 | 造价 | 功能 | 竣工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼 |  |  |  |  |  |
| 2 | 食堂综合楼 |  |  |  |  |  |
| 3 | 学生宿舍 |  |  |  |  |  |
| 4 | 培训楼 |  |  |  |  |  |
| 5 | 运动场地 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

3．指标完成目标的趋势判断

（二）对规划提出的着力提高教育质量等重点工作的实施情况进行分析评价

1．取得的成效

（1）学院基本建设取得的成效（基建办）

（2）学院实验室建设取得的成效（实训中心、信息技术中心、电子商务系）

（3）学院图书馆建设取得的成效（图书馆）

学院在2007-2008年购进的图书，重点是充实专业图书，使学院的纸质图书的构成情况得到进一步改善。

学院在2008年9月开通了数字图书资源系统后，极大地方便了师生对海量的图书、期刊信息进行便捷的全文检索，进一步提高教学和科研效率。

2．存在的问题及原因分析

（三）根据学校规划实施进展情况及教育改革发展的新变化，提出进一步推动规划实施的对策建议。

1．进一步推动规划实施的对策建议

（1）进一步推动规划实施学院基本建设的对策建议（基建办）

（2）进一步推动规划实施学院实验室建设的对策建议（实训中心、信息技术中心、电子商务系）

（3）进一步推动规划实施学院图书馆建设的对策建议（图书馆）

图书馆建设问题

2．是否对规划内容进行调整和修订

（1）是否对学院基本建设规划内容进行调整和修订（基建办）

（2）是否对学院实验室建设规划内容进行调整和修订（实训中心、信息技术中心、电子商务系）

（3）是否对学院图书馆建设规划内容进行调整和修订（图书馆）